### Minuta 3 – Reunión de Cierre de Diseño

Fecha: 05/09/2025
 Lugar/Medio: Meet
 Asistentes:
 Integrantes del equipo de diseño: Constansza Cerda
 Integrantes del equipo de desarrollo: Esteban Martínez, Karyme Vargas

Temas tratados:

- Presentación final del prototipo completo aprobado por los diseñadores.

- Validación de la coherencia visual en todas las pantallas del sistema.

- Revisión del diseño responsivo y usabilidad general.

- Documentación de la guía de estilo definitiva (colores, tipografía, iconografía y componentes UI).

- Retroalimentación sobre la comunicación y coordinación entre áreas.

Acuerdos:

- Aprobación final del diseño para implementación en ambiente de desarrollo.

- Entregar documentación de diseño al equipo técnico en formato Figma y PDF.

- Mantener canal de soporte visual para ajustes menores durante la integración.

Compromisos:

- Equipo de diseño: entregar archivos finales y documentación antes del 10/09.

- Esteban: integrar el diseño aprobado al entorno de desarrollo y confirmar visualización correcta.

Próximos pasos:

- Cierre formal de la etapa de diseño y traspaso total al equipo de desarrollo.