## Minuta – Reunión 1 con Stakeholder (Tarragona / Avícola Montserrat)

Fecha: 03/10/2025
 Lugar/Medio: presencial - Tarragona Lider Belloto
 Asistentes: Representantes de Tarragona + Equipo de proyecto

### Temas tratados:

- Presentación del proyecto TarraControl y su objetivo: digitalizar el proceso de inventario actualmente manual.

- Revisión del prototipo inicial (flujo de pantallas y funcionalidades principales).

- Validación de los requerimientos definidos:

  - Registro en tiempo real de ingresos y salidas.

  - Clasificación de productos por categorías.

  - Generación de reportes automáticos y auditorías confiables.

  - Interfaz intuitiva para jefes y asistentes de local.

- Recepción de feedback del stakeholder sobre facilidad de uso esperada y prioridades de negocio.

- Discusión sobre el plan de capacitación para el personal que utilizará el sistema una vez implementado.

- Presentación del cronograma estimado de desarrollo, pruebas piloto y despliegue.

### Acuerdos:

- El sistema se desarrollará por fases, priorizando el módulo de inventarios.

- Se realizará una prueba piloto en un local de Tarragona antes del despliegue general.

- La capacitación al personal será responsabilidad conjunta entre el equipo de proyecto y Tarragona.

### Compromisos:

- Equipo de proyecto: avanzar en el desarrollo del primer módulo y preparar prototipo funcional para la próxima reunión.

- Tarragona: designar personal clave para pruebas piloto y retroalimentación temprana.

### Próximos pasos:

- Entrega de prototipo funcional en 20/10/2025.

- Coordinación de la prueba piloto en un local definido.

- Ajustes según feedback antes del despliegue progresivo en todos los locales.

| _______________________ Representante Tarragona | ________________________ Representante Equipo Proyecto |
| --- | --- |